ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

| от 25 марта 2025 г. | № 34 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания МО «Тымовский городской округ» от 20 декабря 2024 г. № 67 «О местном бюджете Тымовского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 февраля 2025 г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», распоряжением администрации МО «Тымовский городской округ» от 9 сентября 2024 г. № 387-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области на 2025-2030 годы», администрация МО «Тымовский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ» следующие изменения:

1.1 в заголовке аббревиатуру, знаки препинания и слова "МО «Тымовский городской округ»" заменить словами «Тымовского муниципального округа Сахалинской области»;

1.2 в пункте 1 слова, знаки препинания и аббревиатуру "МО «Тымовский городской округ»" словами «Тымовского муниципального округа Сахалинской области»;

1.3 в пункте 5 слово «первого» исключить.

2. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ», утвержденную постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 8 октября 2024 г. № 171, изложив ее в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Тымовский вестник» (доменное имя TYMNEWS.RU) и на официальном сайте администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Тымовского муниципального округа Сахалинской области Сагидулину Н.С.

Исполняющий обязанности мэра

Тымовского муниципального округа

Сахалинской области	          Ю.В. Долгая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Тымовский муниципального округа Сахалинской области от 25 марта 2025 г. № 34

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики

1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

Социально-экономическое развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области связано с демографической ситуацией, естественными процессами рождаемости и смертности, миграцией населения, уровнем жизни.

На территории округа расположены 19 сельских населенных пунктов, включая 4 села с численностью менее 50 человек. Общая численность населения сельских территорий составляет всего 39,3% от общей численности населения и продолжает стремительно сокращаться. Так, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в границах сельских населенных пунктов проживало 8357 человек, в 2020 году – 5982 человека, на начало 2024 года – 5628 человек.

В большей степени снижение численного состава сельского населения вызвано миграционным оттоком и естественной убылью.

На территориях сельских населенных пунктов сосредоточены предприятия промышленности: лесная и лесоперерабатывающая отрасль (села Арги - Паги, Молодежное, Славы, Ясное), 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2220 личных подсобных хозяйств.

В селах Воскресеновка, Восход, Палево, Красная Тымь имеется наличие больших площадей земель сельскохозяйственного назначения, что может способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства, включая отрасли животноводства и растениеводства.

В селах Чир – Унвд и Иркир проживает 294 жителя или 2,1 % от всего населения района. Данная категория граждан относится к коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области и занимается традиционной хозяйственной деятельностью: рыболовство, промысловая охота, собирательство, художественный промысел и народные ремесла.

На территории сел расположены объекты потребительского рынка, включающие 30 объектов розничной торговли (магазины), 3 объекта общественного питания и 7 объектов бытового обслуживания.

Бюджетная сфера сельских территорий представлена учреждениями здравоохранения (амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты), образования (детские сады и общеобразовательные школы), культуры (Дома культуры и клубы).

Необходимо отметить, что имеется положительный опыт реализации отдельных мероприятий, связанных с развитием сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

По итогам конкурсного отбора установлено освещение с видеонаблюдением на стадионе с. Кировское, произведен ремонт и благоустройство прилегающей территории стеллы памяти нивхов - героев Великой Отечественной войны в с. Чир – Унвд, установлено ограждение спортивной площадки в с. Адо – Тымово, произведен ремонт дорожного полотна улицы Ключевской в с. Воскресеновка. В 2024 году по итогам отбора реализованы мероприятия по благоустройству территории вокруг административного здания библиотеки-музея в пгт. Тымовское, устройству тротуара по ул. Торговая пгт. Тымовское от ул. Кировская до ул. Октябрьская с обустройством пешеходного перехода на ул. Октябрьская, в том числе установка светофора Т-7, освещению территории с. Восход (ул. Центральная, ул. Лесная), ремонту дорожного полотна улицы Юбилейной в с. Красная Тымь.

В целях комфортного проживания населения на территории сел построено (приобретено) 29361,3 кв. м. жилья, переселено из ветхого аварийного жилья и улучшивших жилищные условия 292 семьи, газифицировано 476 домовладений.

Однако для комфортного проживания жителей сел и притока населения в сельскую местность этого недостаточно.

Современное село по – прежнему испытывает большие трудности:

- недостаточный уровень социальной и инженерной инфраструктуры;

- недостаточный уровень рынка жилья и его качества;

- несоответствие требованиям стандарта предоставления услуг;

- пассивная предпринимательская активность;

- высокий уровень безработицы и бедность населения сельских территорий;

- отсутствие квалифицированных кадров для развития производства и отраслей экономики на сельских территориях;

- низкий уровень активности сельского населения и участия населения в проектах по улучшению и комфортному проживанию в сельской местности.

Отсутствие четкого плана комплексного развития сельских территорий снижает эффективность проводимых мероприятий в селах района.

Решение проблем села возможно при разработке комплекса взаимоувязанных мер и дальнейшей государственной и муниципальной поддержки мероприятий, направленных на развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройство сел и улучшения жилищных условий.

С этой целью программа «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» (далее – Программа) направлена на повышение качества жизни в селах, их устойчивое развитие и определяет цели, задачи и основные направления развития сельских территорий муниципального образования, их финансовое обеспечение, механизмы реализации намеченных мероприятий.

1.2. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы определены с учетом следующих стратегических документов:

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» (далее – Указ Президента РФ);

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»;

- Государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023 № 406;

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р;

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618.

Приоритеты муниципальной политики в сфере комплексного развития сельских территорий являются и приоритетами реализации Программы, и направлены на достижение цели Программы: «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году».

Достижение указанной цели планируется путем реализации муниципального проекта «Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территориях Тымовского муниципального округа Сахалинской области» (Приложение 2) и комплекса процессных мероприятий «Организация регулярных перевозок» (Приложение 3).

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Ключевыми задачами муниципального управления в сфере комплексного развития сельских территорий является создание комфортной среды для жизни граждан в сельской агломерации за счет развития транспортной инфраструктуры и ее транспортной связанности, благоустройства территорий, формирования современного облика.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи Программы:

- развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации;

- благоустройство территорий сельской агломерации;

- формирование современного облика сельских территорий.

Раздел II. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

Паспорт Программы приведен в Приложении № 1.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 марта 2025 г. № 34

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области, утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – МКУ «Служба “Заказчик”»), комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – КУМС) |
| Участники | Управление образования Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – Управление образования) Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – Управление культуры и спорта) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 141644,8 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области, утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023 № 406 |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

| п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/ 2024 год | Планируемое значение показателей по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация | - благоустройство общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году; - увеличение к 2030 году в агломерациях доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного; |
| 2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации | муниципальный | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”», КУМС |  |
| 3. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единица | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация |  |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров | муниципальный | тыс. чел. | 155,3 | 155,3 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | Администрация |  |
| 5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта | муниципальный | % | 78 | 78/ | 78 | 78 | 80 | 83 | 85 | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”», КУМС |  |
| 6. | Количество объектов бытовых услуг | муниципальный | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация |  |
| 7. | Количество проектов благоустройства на территории сельской агломерации | муниципальный | проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» |  |
| 8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») | муниципальный | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» |  |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

| № пп | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатели муниципальной программы, с которыми связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) отсутствует |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территориях Тымовского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация, КУМС, МКУ «Служба “Заказчик”» |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1.1. | Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации. | Реализация проектов в сфере транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог), обновление парка общественного транспорта, обеспеченность социально значимыми объектами (общественные бани). | - доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях; - количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации; - количество маршрутов общественного транспорта; - количество перевезенных пассажиров; - доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта; - количество объектов бытовых услуг. |
| 1.1.2. | Благоустройство территорий сельской агломерации | Реализация проектов по комплексному обустройству сельской агломерации (опорный населенный пункт и прилегающие территории). | - доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях; - количество проектов благоустройства на территории сельской агломерации. |
| 1.1.3. | Формирование современного облика сельских территорий | Реализация социально значимых проектов с целью формирования современного облика сельских территорий. | - доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях; - количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: «Организация регулярных перевозок» |  |  |
| 2.1.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах | Обеспечение населения муниципального образования транспортными перевозками по регулируемым тарифам и регулируемым маршрутам, обеспечение транспортной связанности с районным центром пгт. Тымовское | - количество маршрутов общественного транспорта; - количество перевезенных пассажиров. |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего по программе, тыс. рублей. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 134964,8 | 3340,0 | 3340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141644,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 110910,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110910,3 |
| - местный бюджет | 12887,2 | 3340,0 | 3340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19567,2 |
| - внебюджетные источники | 11167,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11167,3 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе: | 134964,8 | 3340,0 | 3340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141644,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 110910,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110910,3 |
| - местный бюджет | 12887,2 | 3340,0 | 3340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19567,2 |
| - внебюджетные источники | 11167,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11167,3 |
| Структурный элемент Комплексные процессные мероприятия «Организация регулярных перевозок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2025 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2026 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2027 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2028 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2029 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Комплексное развития сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» в 2030 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. человек | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 марта 2025 г. № 34

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области, утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171

Паспорт муниципального проекта

«Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территориях Тымовского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Создание условий для улучшения качества для жизни в ОНП и ПТ | Сроки начала и окончания проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Начальник отдела экономики, торговли и сельского хозяйства администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой Тымовского муниципального округа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Стратегические цели и задачи, на решение которых направлен муниципальный проект | Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. Задачи: - развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации; - благоустройство территорий сельской агломерации; - формирование современного облика сельских территорий. |  |  |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения по ОКЕИ | Базовое значение/ 2024 год | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель проекта «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта | единица | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нет |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 83 | 85 | нет |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | нет |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства | проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | да |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/ 2024 год | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1: Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | Муниципальный проект «Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | оказание услуг, (выполнение работ) | муниципальный | 1.Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях 2.Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах |  | единица | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | оказание услуг, (выполнение работ) | муниципальный | 1.Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях 2.Количество маршрутов общественного транспорта; 3 Количество перевезенных пассажиров. 4. Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |
|  |  |  | тыс. чел. | 155,3 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |  |  |  |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань |  | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | оказание услуг, (выполнение работ) | муниципальный | 1.Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях 2.Количество объектов бытовых услуг |
| Описательная часть: Реализация проектов в сфере транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог), обновление парка общественного транспорта, обеспеченность социально значимыми объектами (общественные бани) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Благоустройство территории сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | Муниципальный проект «Создание условий для улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте и прилегающих территорий Тымовского муниципального округа муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа | проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | оказание услуг, (выполнение работ) | муниципальный | 1.Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях 1.Количество проектов благоустройства |
| Описательная часть: Реализация проектов по комплексному обустройству сельской агломерации (опорный населенный пункт и прилегающие территории). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Формирование современного облика сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях 2. Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |
| Описательная часть: Реализация социально значимых проектов с целью формирования современного облика сельских территорий для улучшения условий в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, в культурно-досуговых, а также улучшение условий для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие транспортной инфраструктуры, всего: в том числе: | 111443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111443,0 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 97289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97289,6 |
|  | - Местный бюджет | 3009,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3009,1 |
|  | - Внебюджетные источники | 11144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11144,3 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах, всего: в том числе: | 6000,0 | 2840,0 | 2840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11680,0 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 6000,0 | 2840,0 | 2840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11680,0 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань, всего: в том числе: | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2: Благоустройство территории сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации, всего: в том числе: | 10153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10153,7 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 7443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7443,7 |
|  | - Местный бюджет | 2686,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2686,9 |
|  | - Внебюджетные источники | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 3: Формирование современного облика сельских территорий |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий, всего: в том числе: | 6368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6368,1 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 6176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6176,9 |
|  | - Местный бюджет | 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,2 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии и ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | 111443,0 | Проектная документация, заявка на участие в конкурсном отборе в системе 1С, Соглашение с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (далее – министерство с/х и торговли СО), справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, Договор (Соглашение) с Подрядчиком, акты выполнения работ (оказания услуг), платежные поручения |
| 1.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Х | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | 111443,0 | Проектная документация, заявка на участие в конкурсном отборе в системе 1С, Соглашение с министерством с/х и торговли СО, справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, Договор (Соглашение) с Подрядчиком, акты выполнения работ (оказания услуг), платежные поручения |
| 1.1.К1 | Контрольная точка: Подготовка документов (разработка проектной документации, пояснительная записка) | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Проектная документация |
| 1.1.К2 | Контрольная точка: Формирование заявки в системе 1С | 01.03.2025 | 15.03.2025 | К1 | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие в конкурсном отборе в системе 1С |
| 1.1.К3 | Контрольная точка: Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией | 01.10.2025 | 31.12.2025 | К1,К2 | К4 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.К4 | Контрольная точка: Формирование уточненного годового кассового плана | 01.01.2026 | 01.02.2026 | К2, К3 | К5 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
| 1.1.К5 | Контрольная точка: Проведение закупок для муниципальных нужд | 01.02.2026 | 01.04.2026 | К3,К4 | К6 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме |
| 1.1.К6 | Контрольная точка: Заключение соглашения с подрядной организацией (индивидуальным предпринимателем) на выполнение подрядных работ | 01.04.2026 | 01.05.2026 | К5,К6 | К7 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Договор (Соглашение) с Подрядчиком |
| 1.1.К7 | Контрольная точка: Работы выполнены (услуги оказаны) | 01.05.2026 | 01.09.2026 | Х | Х | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Акты выполнения работ (оказания услуг), платежные поручения |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | 11680,0 | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, договор (соглашение), заявка, нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах (далее – предоставление Субсидии) | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | 6000,0 2840,0 2840,0 | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, договор, договор (соглашение), заявка, нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| 1.2.К1 | Контрольная точка: Формирование уточненного кассового плана | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
| 1.2.К2 | Контрольная точка: Заключение договора между Заказчиком в лице Администрации и Подрядчиком на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах | 24.11.2024 | 31.12.2027 | К1 | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Дополнительное соглашение к Договору |
| 1.2.К3 | Контрольная точка: Заключение договора (соглашения) между Администрацией и Получателем субсидии на предоставление Субсидии | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 15.01.2029 15.01.2030 | 20.01.2025 20.01.2026 20.01.2027 20.01.2028 20.01.2029 20.01.2030 | К1, К2 | К4 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Договор (соглашение) |
| 1.2.К4 | Заявка на предоставление Субсидии | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 | К3 | К5 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Заявка |
| 1.2.К5 | Услуга оказана (работы выполнены) | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.04.2027 01.07.2027.01.10.2027.15.12.2027 | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 25.12.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 25.12.2026 15.04.2027 15.07.2027 15.10.2027 25.12.2027 | К4 | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | 2000,0 | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, договор (соглашение), заявка, нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань (далее – предоставление Субсидии) | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | 1000,0 500,0 500,0 | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, договор (соглашение), заявка, нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| 1.3.К1 | Контрольная точка: Формирование уточненного кассового плана | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Х | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
| 1.3.К2 | Контрольная точка: Заключение договора (соглашения) между Заказчиком в лице Администрации и Получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 | 25.01.2025 25.01.2026 25.01.2027 | К1 | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Договор (соглашение) |
| 1.3.К3 | Контрольная точка: Заявка на предоставление Субсидии | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 15.12.2027 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 15.12.2027 | К1, К2 | К4 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Заявка |
| 1.3.К4 | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 15.12.2026 01.01.2027 01.07.2027 01.10.2027 15.12.2027 | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 25.12.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 25.12.2026 01.01.2027 01.07.2027 01.10.2027 15.12.2027 | К3 | Х | Администрация | Х | Х | Х | Х | Нормативный правовой акт Администрации (распоряжение), платежные поручения |
| Задача 2: Благоустройство территории сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Х | Х |  | Х | Х | Х | 10153,7 | Протокол собрания, сметная документация, Заявка на участие в конкурсных отборах, Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО, справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, договор (Соглашение) с Подрядчиком, Акты выполненных работ, платежные поручения |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 | Х | Х | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | 10153,7 | Протокол собрания, сметная документация, Заявка на участие в конкурсных отборах, Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО, справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, Договор (Соглашение) с Подрядчиком, Акты выполненных работ, платежные поручения |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: Протокол собрания инициативной группы по отбору общественно значимого проекта благоустройства для реализации Программы | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.01.2029 | Х | Х | Физические лица | Х | Х | Х | Х | Протокол собрания |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: Подготовка документов (разработка сметной документации, пояснительная записка) | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 | 20.01.2024 20.02.2025 20.02.2026 20.02.2027 20.02.2028 20.02.2028 | К1 | К3 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Сметная документация |
| 2.1.К3 | Контрольная точка: Формирование заявки в бумажном носителе | 20.01.2024 20.01.2025 20.01.2026 20.01.2027 20.01.2028 20.01.2029 | 01.03.2024 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 20.01.2029 | К1, К2 | К4 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие в конкурсных отборах |
| 2.1.К4 | Контрольная точка: Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией | 01.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 15.01.2029 15.01.2030 | К2, К3 | К5 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО |
| 2.1.К5 | Контрольная точка: Формирование уточненного годового кассового плана | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 15.01.2029 | 20.02.2025 20.02.2026 20.02.2027 20.02.2028 20.02.2029 | К4 | К6 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
| 2.1.К6 | Контрольная точка: Проведение закупок для муниципальных нужд | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 | К5 | К7 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме |
| 2.1.К7 | Контрольная точка: Заключение соглашения с подрядной организацией (индивидуальным предпринимателем) на выполнение подрядных работ | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 | 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 | К5, К6 | К8 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Договор (Соглашение) с Подрядчиком |
| 2.1.К8 | Контрольная точка: Работы выполнены (услуги оказаны) | 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 01.10.2029 01.10.2030 | К6 | Х | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ, платежные поручения |
| Задача 3: Формирование современного облика сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация, МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | 6368,1 | Протокол собрания, Сметная документация, Заявка на участие в конкурсных отборах, Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО, Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, Электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, Договор (Соглашение) с Подрядчиком, Акты выполненных работ, платежные поручения |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 | Х | Х |  | Х | Х | Х | 6368,1 | Протокол собрания, Сметная документация, Заявка на участие в конкурсных отборах, Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО, Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств, Электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме, Договор (Соглашение) с Подрядчиком, Акты выполненных работ, платежные поручения |
| 3.1.К1 | Контрольная точка: Протокол собрания инициативной группы по отбору общественно значимого проекта благоустройства для реализации Программы | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.01.2029 | Х | Х | Физические лица | Х | Х | Х | Х | Протокол собрания |
| 3.1.К2 | Контрольная точка: Подготовка документов (разработка сметной документации, пояснительная записка) | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 | 20.02.2024 20.02.2025 20.02.2026 20.02.2027 20.02.2028 20.02.2029 | К1 | К3 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Сметная документация |
| 3.1.К3 | Контрольная точка: Формирование заявки в бумажном носителе | 20.02.2024 20.02.2025 20.02.2026 20.02.2027 20.02.2028 20.02.2029 | 01.03.2024 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 | К1, К2 | К4 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие в конкурсных отборах |
| 3.1.К4 | Контрольная точка: Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией | 01.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 15.01.2029 15.01.2030 | К2, К3 | К5 | Администрация | Х | Х | Х | Х | Региональный отбор (распоряжение министерства с/х и торговли СО, Федеральный отбор, Уведомление, Соглашение с министерством с/х и торговли СО |
| 3.1.К5 | Контрольная точка: Формирование уточненного годового кассового плана | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 15.01.2029 15.01.2030 | 20.02.2025 20.02.2026 20.02.2027 20.02.2028 20.02.2029 20.02.2030 | К4 | К6 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
| 3.1.К6 | Контрольная точка: Проведение закупок для муниципальных нужд | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 01.03.2030 | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 | К5 | К7 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме |
| 3.1.К7 | Контрольная точка: Заключение соглашения с подрядной организацией (индивидуальным предпринимателем) на выполнение подрядных работ | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 | 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 | К5, К6 | К8 | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Договор (Соглашение) с Подрядчиком |
| 3.1.К8 | Контрольная точка: Работы выполнены (услуги оказаны) | 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 01.10.2029 01.10.2030 | К7 | Х | МКУ «Служба “Заказчик”» | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ, платежные поручения |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2027 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2028 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2029 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2030 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах и прилегающих территориях на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения в опорном населенном пункте и прилегающих территориях | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проектов транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1.3. | Количество маршрутов общественного транспорта |  | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 3885 | 38,85 | 155,4 |
| 1.5. | Доля общественного транспорта (автобусы) на внутримуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в общем количестве парка общественного транспорта |  | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.6. | Количество объектов бытовых услуг |  | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество проектов благоустройства |  | проект | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 1.8. | Количество проектов (в соответствии с перечнем Федерального проекта «Современный облик сельских территорий») |  | проект | - | - | 1 | 0 | 1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 11144,3 | 33432,9 | 66865,8 | 111443,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 3500,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 6000,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 10153,7 | 0,0 | 10153,7 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 6368,1 | 0,0 | 0,0 | 6368,1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 640,0 | 2840,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2027 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2027 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 640,0 | 2840,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2028 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2028 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2029 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2029 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2030 году

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2030 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Развитие транспортной и социальной инфраструктуры в сельской агломерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результата) «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление из бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению бытовых услуг общественных бань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. «Благоустройство сельской агломерации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование современного облика сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 марта 2025 г. № 34. «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области, утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 8 октября 2024 г. № 171

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Организация регулярных перевозок»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Администрация Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее - Администрация) |
| --- | --- |
| Участники (при наличии) | - |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тымовского муниципального округа Сахалинской области» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Организация регулярных перевозок»

| № пп | Показатели показателя | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/ 2024 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация |
| 1.2. | Количество перевезенный пассажиров |  | тыс. чел. | 155,3 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |  |

Раздел 3.

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Организация регулярных перевозок»

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия(результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (договор и (или) муниципальный контракт) | оказание услуг (выполнение работ) | Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам внутри муниципального образования (с учетом требований федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». | единица | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | тыс. чел. | 155,3 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |

Раздел 4.

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Организация регулярных перевозок»

| № пп | Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Организация регулярных перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (договор и (или) муниципальный контракт), всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Организация регулярных перевозок»

| № пп | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, должность | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах | 01.12.2024 – 01.01.2025 01.12.2027 – 01.01.2028 | Администрация | Договор (муниципальный контракт) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (далее – Договор (муниципальный контракт) на перевозки. |
| 1.2. | Контроль выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах | 01.02.2025 – 31.12.2030 ежемесячно | Администрация | Акты сдачи-приемки выполненных работ |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

Раздел 6.

Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество маршрутов общественного транспорта | муниципальный | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров |  | тыс. чел. | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 155,4 |

»