ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

| от 11 сентября 2026 г. | № 114 |
| --- | --- |

О внесении изменений в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тымовского муниципального округа Сахалинской области на 2026-2028 годы, утвержденный постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 23.06.2025 № 120

Руководствуясь Законом Сахалинской области от 15.07.2013 г. № 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199 «Об утверждении региональной программы «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Сахалинской области от 25.04.2014 № 190 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», администрация Тымовского муниципального округа Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тымовского муниципального округа Сахалинской области на 2026-2028 годы, утвержденный постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 23.06.2025 № 120, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Тымовский вестник» (доменное имя TYMNEWS.RU) и на официальном сайте администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Мэр Тымовского муниципального округа Сахалинской области | Д.А. Гончаров |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

от 11 сентября 2026 г. № 114

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2025 № 120

Краткосрочный план

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Тымовского муниципального округа Сахалинской области на 2026-2028 годы

| № пп. | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. | Стоимость работ (услуг), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | Проверка сметной стоимости | Экспертиза проектной документации | Выполнение инженерных изысканий | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: |  |  |  |  | Ремонт или замена лифт. оборудования | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт подвальных помещений | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-снабжение | тепло-снабжение | водо-снабжение | водо-отведение | газо-снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Тымовское, ул. Красноармейская, д. 12 | 6 235,50 | 618,69 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039,69 | 1 113,56 | 903,97 | 7 022,16 |
| 2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4, лит. А | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 985,48 | 800,00 | 6 214,52 |
| 3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 95 | 3 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 243,77 | 11 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 043,77 | 1 853,17 | 1 504,38 | 11 686,22 |
| 4 | Проверка сметной стоимости на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 42,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 4,62 | 4,20 | 33,18 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 10 200,50 | 618,69 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 3 243,77 | 11 800,0 | 2 400,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 32 125,46 | 3 956,83 | 3 212,55 | 24 956,08 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4 | 1 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | 16 900,0 | 4 295,62 | 1 690,0 | 10 914,38 |
| 2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 6 | 855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 3 660,18 | 1 440,0 | 9 299,82 |
| 3 | пгт. Тымовское, ул. Пионерская, д. 10, лит. А | 885,9 | 350,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 3 200,0 | 700,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 971,0 | 1 517,7 | 597,1 | 3 856,20 |
| 4 | ПСД на 2028 год | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 559,19 | 220,00 | 1 420,81 |
| 8 | Проверка сметной стоимости на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 21,35 | 8,40 | 54,25 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 2 849,10 | 2 550,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 8 900,0 | 700,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 500,0 | 0,0 | 0,0 | 39 555,0 | 10 054,04 | 3 955,50 | 25 545,46 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 62 | 2 900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 701,66 | 280,0 | 1 818,34 |
| 2 | с. Воскресеновка, ул. Советская, д. 42 | 520,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1 500,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 400,0 | 3 859,11 | 1 540,0 | 10 000,89 |
| 3 | с. Воскресеновка, ул. Советская, д. 46 | 568,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 520,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 720,0 | 681,61 | 272,0 | 1 766,39 |
| 4 | с. Воскресеновка, ул. Юбилейная, д. 3 | 537,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 1 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 550,0 | 3 896,70 | 1 555,0 | 10 098,30 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 4 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 4 800,0 | 1 320,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 36 470,0 | 9 139,08 | 3 647,0 | 23 683,92 |

.».