ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

| от 25 июня 2025 г. | № 126 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденную постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 10 ноября 2017 года № 127

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 20.12.2023 № 134-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», решением Собрания МО «Тымовский городской округ» от 21.12.2023 № 22 «О местном бюджете муниципального образования «Тымовский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Тымовского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденную постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 10 ноября 2017 г. № 127, следующие изменения:

1.1 графу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 902912,611 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 75137,479 тыс. рублей; 2019 год – 104762,500 тыс. рублей; 2020 год – 144485,200 тыс. рублей; 2021 год – 91853,900 тыс. рублей; 2022 год – 99854,535 тыс. рублей; 2023 год – 107728,407 тыс. рублей; 2024 год – 132699,986 тыс. рублей; 2025 год – 70739,004 тыс. рублей; 2026 год – 75651,600 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 132790,400 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 62903,700 тыс. рублей; 2021 год – 15806,200 тыс. рублей; 2022 год – 29194,900 тыс. рублей; 2023 год – 18885,600 тыс. рублей; 2024 год – 6000,000 тыс. рублей; 2025 год – 0,000 тыс. рублей; 2026 год – 0,000 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 489092,000 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 37196,600 тыс. рублей; 2019 год – 51000,000 тыс. рублей; 2020 год – 46431,000 тыс. рублей; 2021 год – 54265,200 тыс. рублей; 2022 год – 45610,100 тыс. рублей; 2023 год – 52089,700 тыс. рублей; 2024 год – 81339,400 тыс. рублей; 2025 год – 60000,000 тыс. рублей; 2026 год – 61160,000 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 281030,211 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 37940,879 тыс. рублей; 2019 год – 53762,500 тыс. рублей; 2020 год – 35150,500 тыс. рублей; 2021 год – 21782,500 тыс. рублей; 2022 год – 25049,535 тыс. рублей; 2023 год – 36753,107 тыс. рублей; 2024 год – 45360,586 тыс. рублей; 2025 год – 10739,004 тыс. рублей; 2026 год – 14491,600 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

1.2 раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2018 - 2026 годов составляет 902912,611 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 132790,400 тыс. рублей, средства областного бюджета – 489092,000 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования – 281030,211 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 902912,611 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам:

2018 год – 75137,479 тыс. рублей;

2019 год – 104762,500 тыс. рублей;

2020 год – 144485,200 тыс. рублей;

2021 год – 91853,900 тыс. рублей;

2022 год – 99854,535 тыс. рублей;

2023 год – 107728,407 тыс. рублей;

2024 год – 132699,986 тыс. рублей;

2025 год – 70739,004 тыс. рублей;

2026 год – 75651,600 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 132790,400 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 62903,700 тыс. рублей;

2021 год – 15806,200 тыс. рублей;

2022 год – 29194,900 тыс. рублей;

2023 год – 18885,600 тыс. рублей;

2024 год – 6000,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 489092,000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 37196,600 тыс. рублей;

2019 год – 51000,000 тыс. рублей;

2020 год – 46431,000 тыс. рублей;

2021 год – 54265,200 тыс. рублей;

2022 год – 45610,100 тыс. рублей;

2023 год – 52089,700 тыс. рублей;

2024 год – 81339,400 тыс. рублей;

2025 год – 60000,000 тыс. рублей;

2026 год – 61160,000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 281030,211 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 37940,879 тыс. рублей;

2019 год – 53762,500 тыс. рублей;

2020 год – 35150,500 тыс. рублей;

2021 год – 21782,500 тыс. рублей;

2022 год – 25049,535 тыс. рублей;

2023 год – 36753,107 тыс. рублей;

2024 год – 45360,586 тыс. рублей;

2025 год – 10739,004 тыс. рублей;

2026 год – 14491,600 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Сводная информация о расходах на реализацию программных мероприятий представлена в приложении № 3.».

2. Внести изменения в приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 10 ноября 2017 г. № 127, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 10 ноября 2017 г. № 127, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Тымовский вестник» (доменное имя TYMNEWS.RU) и разместить на официальном сайте администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Тымовского муниципального округа Сахалинской области Долгую Ю.В.

| Мэр Тымовского муниципального округа | Ю.В. Болдов |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Тымовского муниципального округа

от 25.06.2025 № 126

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации

МО «Тымовский городской округ»

от 10 ноября 2017 г. № 127

Ресурсное обеспечение программных мероприятий муниципальной программы за счет федерального,

областного и местного бюджетов, юридических и физических лиц

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники средств, ответственный исполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Тымовский городской округ»» на 2018-2025 годы», в том числе по мероприятиям | Всего, |  |  |  |  |  | 902912,611 | 75137,479 | 104762,500 | 144485,200 | 91853,900 | 99854,535 | 107728,407 | 132699,986 | 70739,004 | 75651,600 |
|  |  | в том числе: | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 132790,400 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 29194,900 | 18885,600 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 489092,000 | 37196,600 | 51000,000 | 46431,000 | 54265,200 | 45610,100 | 52089,700 | 81339,400 | 60000,000 | 61160,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 281030,211 | 37940,879 | 53762,500 | 35150,500 | 21782,500 | 25049,535 | 36753,107 | 45360,586 | 10739,004 | 14491,600 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 902912,611 | 75137,479 | 104762,500 | 144485,200 | 91853,900 | 99854,535 | 107728,407 | 132699,986 | 70739,004 | 75651,600 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 132790,400 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 29194,900 | 18885,600 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 489092,000 | 37196,600 | 51000,000 | 46431,000 | 54265,200 | 45610,100 | 52089,700 | 81339,400 | 60000,000 | 61160,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 281030,211 | 37940,879 | 53762,500 | 35150,500 | 21782,500 | 25049,535 | 36753,107 | 45360,586 | 10739,004 | 14491,600 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт жилищного фонда | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 22222,143 | 2450,000 | 1608,800 | 634,500 | 1283,900 | 4313,786 | 3431,156 | 2900,001 | 3000,000 | 2600,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 22222,143 | 2450,000 | 1608,800 | 634,500 | 1283,900 | 4313,786 | 3431,156 | 2900,001 | 3000,000 | 2600,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Тымовский городской округ», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» КУМС МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 22222,143 | 2450,000 | 1608,800 | 634,500 | 1283,900 | 4313,786 | 3431,156 | 2900,001 | 3000,000 | 2600,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 22222,143 | 2450,000 | 1608,800 | 634,500 | 1283,900 | 4313,786 | 3431,156 | 2900,001 | 3000,000 | 2600,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Основное мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 11166,285 | 0,000 | 1500,000 | 6054,900 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 1811,385 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 4941,500 | 0,000 | 0,000 | 4941,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 6224,785 | 0,000 | 1500,000 | 1113,400 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 1811,385 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание и ремонт объектов благоустройства | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 782016,232 | 57801,021 | 88734,700 | 125691,700 | 84522,100 | 88224,842 | 94119,353 | 109131,912 | 64239,004 | 69551,600 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 132790,400 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 29194,900 | 18885,600 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 484150,500 | 37196,600 | 51000,000 | 41489,500 | 54265,200 | 45610,100 | 52089,700 | 81339,400 | 60000,000 | 61160,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 165075,332 | 20604,421 | 37734,700 | 21298,500 | 14450,700 | 13419,842 | 23144,053 | 21792,512 | 4239,004 | 8391,600 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Устройство, оперативно-техническое обслуживание, капитальный ремонт и содержание уличного освещения в МО «Тымовский городской округ», а также прочие мероприятия | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 104208,030 | 11299,247 | 15100,000 | 8849,600 | 13760,000 | 12667,791 | 16734,241 | 16913,817 | 2383,334 | 6500,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 104208,030 | 11299,247 | 15100,000 | 8849,600 | 13760,000 | 12667,791 | 16734,241 | 16913,817 | 2383,334 | 6500,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов ( в том числе ПСД и изыскания), в том числе: | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 153086,645 | 37357,470 | 51451,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5432,812 | 17607,663 | 20618,600 | 20618,600 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 143326,300 | 37196,600 | 51000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15129,700 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 9760,345 | 160,870 | 451,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5432,812 | 2477,963 | 618,600 | 618,600 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов ( в том числе ПСД и изыскания), в том числе: | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 80890,282 | 37357,470 | 36300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5432,812 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 73196,600 | 37196,600 | 36000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 7693,682 | 160,870 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5432,812 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Устройство детских, спортивных площадок | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 72196,363 | 0,000 | 15151,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15807,663 | 20618,600 | 20618,600 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 70129,700 | 0,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15129,700 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 2066,663 | 0,000 | 151,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 677,963 | 618,600 | 618,600 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов ( в том числе ПСД и изыскания) | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 43111,914 | 9144,304 | 22183,200 | 11394,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 43111,914 | 9144,304 | 22183,200 | 11394,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Оказание поддержки органам территориального общественного самоуправления (ТОС) | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 481609,643 | 0,000 | 0,000 | 105447,690 | 70762,100 | 75557,051 | 71952,300 | 74220,432 | 41237,070 | 42433,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 132790,400 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 29194,900 | 18885,600 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 340824,200 | 0,000 | 0,000 | 41489,500 | 54265,200 | 45610,100 | 52089,700 | 66209,700 | 40000,000 | 41160,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 7995,043 | 0,000 | 0,000 | 1054,490 | 690,700 | 752,051 | 977,000 | 2010,732 | 1237,070 | 1273,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.1 | Благоустройство общественных территорий МО «Тымовский городской округ» | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 168482,043 | 0,000 | 0,000 | 63539,100 | 32379,700 | 30001,557 | 30025,215 | 11016,201 | 618,470 | 901,800 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 103074,300 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 8194,900 | 10169,500 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 62332,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16371,200 | 21505,100 | 19555,000 | 4901,600 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 3074,843 | 0,000 | 0,000 | 635,400 | 202,300 | 301,557 | 300,715 | 114,601 | 618,470 | 901,800 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов ( в том числе ПСД и изыскания), в том числе: | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 217444,676 | 0,000 | 0,000 | 41908,590 | 37776,400 | 19045,455 | 29520,000 | 56204,431 | 20618,600 | 12371,200 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 213381,300 | 0,000 | 0,000 | 41489,500 | 37294,000 | 18855,000 | 29224,500 | 54518,300 | 20000,000 | 12000,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 4063,376 | 0,000 | 0,000 | 419,090 | 482,400 | 190,455 | 295,500 | 1686,131 | 618,600 | 371,200 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.3 | Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект "1000 дворов") | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 30197,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21203,321 | 8994,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 29716,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21000,000 | 8716,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 481,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203,321 | 278,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.4 | Благоустройство территорий МО "Тымовский городской округ" | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: |  |  |  |  | 65485,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 606,000 | 5306,718 | 3412,600 | 6999,800 | 20000,000 | 29160,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 65110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 5250,000 | 3310,200 | 6789,800 | 20000,000 | 29160,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 375,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 56,718 | 102,400 | 210,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Основное мероприятие: Содержание мест захоронений в МО «Тымовский городской округ» | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 20265,899 | 1500,000 | 1889,000 | 2677,500 | 899,400 | 1400,000 | 2099,999 | 2800,000 | 3500,000 | 3500,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 20265,899 | 1500,000 | 1889,000 | 2677,500 | 899,400 | 1400,000 | 2099,999 | 2800,000 | 3500,000 | 3500,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Основное мероприятие: Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Основное мероприятие: Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 64422,226 | 13160,832 | 9035,800 | 8926,600 | 5048,500 | 5915,907 | 6277,899 | 16056,688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 64422,226 | 13160,832 | 9035,800 | 8926,600 | 5048,500 | 5915,907 | 6277,899 | 16056,688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Благоустройство территорий, в том числе иные мероприятия по благоустройству | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 64080,226 | 13060,832 | 9035,800 | 8684,600 | 5048,500 | 5915,907 | 6277,899 | 16056,688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 64080,226 | 13060,832 | 9035,800 | 8684,600 | 5048,500 | 5915,907 | 6277,899 | 16056,688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Организация конкурса по благоустройству | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 342,000 | 100,000 | 0,000 | 242,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 342,000 | 100,000 | 0,000 | 242,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Основное мероприятие: Мероприятия по безопасности дорожного движения | МКУ "Служба "Заказчик"" МО «Тымовский городской округ» | Всего: | х | х | х | х | 2819,826 | 225,626 | 1994,200 | 500,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | 2819,826 | 225,626 | 1994,200 | 500,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Тымовского муниципального округа от 25.06.2025 № 126

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы в МО «Тымовский городской округ», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской округ» от 10 ноября 2017 г. № 127

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тымовский городской округ» на 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 902912,611 | 75137,479 | 104762,500 | 144485,200 | 91853,900 | 99854,535 | 107728,407 | 132699,986 | 70739,004 | 75651,600 |  |
| Федеральный бюджет | 132790,400 | 0,000 | 0,000 | 62903,700 | 15806,200 | 29194,900 | 18885,600 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет | 489092,000 | 37196,600 | 51000,000 | 46431,000 | 54265,200 | 45610,100 | 52089,700 | 81339,400 | 60000,000 | 61160,000 |  |
| Местный бюджет | 281030,211 | 37940,879 | 53762,500 | 35150,500 | 21782,500 | 25049,535 | 36753,107 | 45360,586 | 10739,004 | 14491,6 |  |
| Физические и юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

»